| Tên Sinh Viên | Hồ Hiểu Thanh |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-084 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT2 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |
| Ngày nộp |  |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng đăng ký, đăng nhập và Dashboard cơ bản để người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống, thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa với board và xem danh sách các board cá nhân.

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEM-01: Đăng ký | Lấy thông tin từ người dùng và lưu trữ trên json-server | 5 | Must have |
| 2 | PEM-02: Đăng nhập | So sánh dữ liệu tài khoản đăng ký đã được lưu với dữ liệu nhập vào,nếu khớp thông báo thành công và chuyển đến trang chủ | 5 | Must have |
| 3 | PEM-03: Thêm sự kiện | Xây dựng modal thêm mới, lưu dữ liệu vào json-server | 5 | Must have |
| 4 | PEM-04: Xem danh sách sự kiện | Xây dựng list sự kiện | 5 | Must have |
| 5 | PEM-05: Chỉnh sửa sự kiện | Xây dựng modal sửa, validate dữ liệu sự kiện đã lưu | 8 | Must have |
| 6 | PEM-06: Xóa sự kiện | Chọn xóa sẽ xóa sự kiện đã lưu trên json-server và render lại list | 8 | Should have |
| 7 | PEM-07: Tìm kiếm sự kiện | Tìm kiếm dữ liệu từ giá trị input nhập vào và hiển thị ra giao diện | 8 | Should have |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PEM-01: Đăng Ký | Người dùng nhập các thông tin hợp lệ |
|  | Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào json-server |
|  | Hiển thị thông báo lỗi khi email, mật khẩu sai hoặc không đúng định dạng |
|  | Thông báo thành công khi thông tin đăng ký hợp lệ |
| PEM-02: Đăng nhập | Người dùng nhập khớp các thông tin đã đăng ký |
|  | Thông báo thành công và chuyển đến trang chủ khi khớp thông tin |
|  | Hiển thị thông báo lỗi khi sai thông tin (email, mật khẩu) |
| PEM-03: Thêm sự kiện | Modal hiển thị đầy đủ các trường input |
|  | Cho phép lưu khi người dùng điền đầy đủ thông tin và đúng định dạng |
|  | Lưu dữ liệu sự kiện vào json-server |
| PEM-04: Xem danh sách sự kiện | Hiển thị đầy đủ danh sách sự kiện |
|  | Phân trang khi hiển thị quá 10 sự kiện |
|  | Khi không có sự kiện, hiển thị text “Trống” |
| PEM-05: Chỉnh sửa sự kiện | Hiển thị modal sửa với đầy đủ thông tin đã lưu |
|  | Dữ liệu nhập vào hợp lệ cho phép “Cập nhật” và lưu dữ liệu mới |
|  | Người dùng nhập sai hoặc bỏ trống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không lưu |
| PEM-06: Xóa sự kiện | Hiển thị modal confirm khi nhấn “Xóa” |
|  | Chọn “Đồng ý” sẽ xóa sự kiện khỏi server |
|  | Xóa thành công sẽ render lại list |
| PEM-07: Tìm kiếm sự kiện | Lọc tên sự kiện theo từ khóa nhập vào |
|  | Chỉ hiển thị sự kiện khớp tìm kiếm |
|  | Nếu không khớp hiển thị text “Không tìm thấy” |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh |
| 2 | Tất cả Acceptance Criteria (AC) của User Story đều được hoàn thành 100% |
| 3 | Chức năng hoạt động đúng logic nghiệp vụ, không lỗi phát sinh khi sử dụng |
| 4 | UI/UX hiển thị đúng thiết kế, không lỗi căn chỉnh hoặc hiển thị |
| 5 | Dữ liệu được lưu trữ, cập nhật, xóa đúng cách trên json-server |
| 6 | Không còn lỗi console (error, warning) khi chạy ứng dụng |
| 7 | Code sạch, rõ ràng, không để lại đoạn code thừa hoặc debug log |
| 8 | Đã kiểm thử đầy đủ các luồng: luồng chuẩn – luồng lỗi – edge case |
| 9 | Ứng dụng được demo chạy thành công từ đầu đến cuối không lỗi |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký | 5 | Bao gồm form input, kiểm tra trùng email, validate, lưu json-server → mức độ trung bình |
| PEM-02: Đăng nhập | 5 | Cần so sánh dữ liệu, xử lý lỗi đăng nhập, điều hướng trang → độ phức tạp tương đương đăng ký |
| PEM-03: Thêm sự kiện | 5 | Tạo modal, validate cơ bản, gửi POST, render lại danh sách → effort trung bình |
| PEM-04: Xem danh sách sự kiện | 5 | Gọi API, hiển thị danh sách, render UI → khá đơn giản nhưng có xử lý hiển thị |
| PEM-05: Sửa sự kiện | 8 | Bao gồm lấy dữ liệu, đổ lên form, validate, gửi PUT, cập nhật UI → phức tạp hơn thêm mới |
| PEM-06: Xóa sự kiện | 8 | Xử lý confirm, gọi DELETE, cập nhật danh sách → phức tạp do nhiều trạng thái hiển thị |
| PEM-07: Tìm kiếm sự kiện | 8 | Cần lọc dữ liệu theo input real-time, đảm bảo hiệu năng và UI phản hồi nhanh |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-01 | PEM-01-T1 | Dev-A | Tạo form đăng ký (email, password, confirm password) |
|  | PEM-01-T2 | Dev-A | Validate dữ liệu (email hợp lệ, password trùng khớp) |
|  | PEM-01-T3 | Dev-A | Gửi dữ liệu lên json-server (POST) |
|  | PEM-01-T4 | Tester-C | Kiểm thử trường hợp đăng ký thành công & lỗi |
|  | PEM-01-T5 | Tester-C | Kiểm thử trùng email và validate |
| PEM-02 | PEM-02-T1 | Dev-B | Tạo giao diện đăng nhập |
|  | PEM-02-T2 | Dev-B | Kiểm tra email/password khớp với json-server |
|  | PEM-02-T3 | Dev-B | Xử lý lưu dữ liệu tài khoản sau đăng nhập |
|  | PEM-02-T4 | Tester-D | Test đăng nhập đúng/sai |
|  | PEM-02-T5 | Tester-D | Test điều hướng sang trang chủ |
| PEM-03 | PEM-03-T1 | Dev-E | Tạo modal thêm sự kiện |
|  | PEM-03-T2 | Dev-E | Validate dữ liệu (tiêu đề, ngày, mô tả) |
|  | PEM-03-T3 | Dev-E | Lưu sự kiện vào json-server (POST) |
|  | PEM-03-T4 | Dev-E | Render lại danh sách sau khi thêm |
|  | PEM-03-T5 | Tester-C | Kiểm thử luồng thêm sự kiện |
| PEM-04 | PEM-04-T1 | Dev-A | Tạo API GET để lấy danh sách sự kiện |
|  | PEM-04-T2 | Dev-A | Render danh sách ra UI |
|  | PEM-04-T3 | Dev-A | Thiết kế hiển thị (card, list…) |
|  | PEM-04-T4 | Tester-D | Test hiển thị danh sách, test dữ liệu rỗng |
|  | PEM-04-T5 | Tester-D | Test hiệu suất tải danh sách |
| PEM-05 | PEM-05-T1 | Dev-B | Tạo modal sửa sự kiện và đổ dữ liệu vào form |
|  | PEM-05-T2 | Dev-B | Validate dữ liệu sửa |
|  | PEM-05-T3 | Dev-B | Gửi PUT cập nhật json-server |
|  | PEM-05-T4 | Dev-B | Render lại danh sách sau khi sửa |
|  | PEM-05-T5 | Tester-C | Kiểm thử chức năng sửa |
| PEM-06 | PEM-06-T1 | Dev-E | Thêm nút xóa sự kiện |
|  | PEM-06-T2 | Dev-E | Xác nhận xóa (alert hoặc modal) |
|  | PEM-06-T3 | Dev-E | Gửi DELETE đến json-server |
|  | PEM-06-T4 | Dev-E | Render lại danh sách sau xóa |
|  | PEM-06-T5 | Tester-C | Test xóa thành công và lỗi |
| PEM-07 | PEM-07-T1 | Dev-A | Tạo ô input tìm kiếm |
|  | PEM-07-T2 | Dev-A | Viết logic lọc sự kiện theo từ khóa |
|  | PEM-07-T3 | Dev-A | Render danh sách kết quả tìm kiếm |
|  | PEM-07-T4 | Tester-D | Test tìm kiếm có kết quả / không có kết quả |
|  | PEM-07-T5 | Tester-D | Test hiệu năng khi tìm kiếm |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-01 | PEM-01-T1: UI Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |  |
|  | PEM-01-T2: Validate Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |  |
|  | PEM-01-T3: POST Start: Day1 Due: Day2 |  |  |  |  |
|  | PEM-01-T4: Test Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |  |
|  | PEM-01-T5: Test Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |  |
| PEM-02 | PEM-02-T1: UI Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |  |
|  | PEM-02-T2 Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |  |
|  | PEM-02-T3 Start: Day2 Due: Day3 |  |  |  |  |
|  | PEM-02-T4 Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |  |
|  | PEM-02-T5 Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |  |
| PEM-03 | PEM-03-T1 Start: Day3 Due: Day4 |  |  |  |  |
|  | PEM-03-T2 Start: Day3 Due: Day4 |  |  |  |  |
|  | PEM-03-T3 Start: Day3 Due: Day4 |  |  |  |  |
|  | PEM-03-T4 Start: Day3 Due: Day4 |  |  |  |  |
|  | PEM-03-T5 Start: Day3 Due: Day4 |  |  |  |  |
| PEM-04 | PEM-04-T1 Start: Day4 Due: Day5 |  |  |  |  |
|  | PEM-04-T2 Start: Day4 Due: Day5 |  |  |  |  |
|  | PEM-04-T3 Start: Day4 Due: Day5 |  |  |  |  |
|  | PEM-04-T4 Start: Day4 Due: Day5 |  |  |  |  |
|  | PEM-04-T5 Start: Day4 Due: Day5 |  |  |  |  |
| PEM-05 | PEM-05-T1 Start: Day5 Due: Day6 |  |  |  |  |
|  | PEM-05-T2 Start: Day5 Due: Day7 |  |  |  |  |
|  | PEM-05-T2 Start: Day5 Due: Day7 |  |  |  |  |
|  | PEM-05-T2 Start: Day5 Due: Day7 |  |  |  |  |
|  | PEM-05-T2 Start: Day5 Due: Day7 |  |  |  |  |
| PEM-06 | PEM-05-T2 Start: Day7 Due: Day8 |  |  |  |  |
|  | PEM-05-T2 Start: Day7 Due: Day8 |  |  |  |  |
|  | PEM-06-T3 Start: Day7 Due: Day8 |  |  |  |  |
|  | PEM-06-T4 Start: Day7 Due: Day8 |  |  |  |  |
|  | PEM-06-T5 Start: Day7 Due: Day8 |  |  |  |  |
| PEM-07 | PEM-07-T1 Start: Day8 Due: Day9 |  |  |  |  |
|  | PEM-07-T2 Start: Day8 Due: Day10 |  |  |  |  |
|  | PEM-07-T3 Start: Day8 Due: Day10 |  |  |  |  |
|  | PEM-07-T4 Start: Day8 Due: Day10 |  |  |  |  |
|  | PEM-07-T5 Start: Day8 Due: Day10 |  |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PEM-01 | Medium | Dễ xảy ra lỗi validate, email trùng, json-server lỗi dẫn đến đăng ký thất bại. |
| PEM-02 | Medium | Sai logic xác thực, sai điều hướng, server không phản hồi. Ảnh hưởng mức trung bình. |
| PEM-03 | High | Đây là core chức năng; lỗi validate hoặc lưu sai dữ liệu gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hệ thống. |
| PEM-04 | Medium | GET API lỗi, dữ liệu rỗng, danh sách lớn gây chậm. Ảnh hưởng trải nghiệm nhưng không gây mất dữ liệu. |
| PEM-05 | High | Nguy cơ ghi đè sai, sửa lỗi → sai toàn bộ dữ liệu sự kiện. Mức ảnh hưởng cao. |
| PEM-06 | High | Không có confirm → dễ xóa nhầm; dữ liệu bị mất không khôi phục. Đây là rủi ro nghiêm trọng. |
| PEM-07 | Low | Sai logic filter nhưng không ảnh hưởng dữ liệu; chỉ ảnh hưởng hiển thị. Rủi ro thấp. |

3.2 MoSCoW

| Story | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PEM-01 | Must | Hệ thống cần tài khoản để định danh người dùng. Không có đăng ký → không thể sử dụng ứng dụng. Là điều kiện bắt buộc. |
| PEM-02 | Must | Tính năng cốt lõi để truy cập dữ liệu cá nhân. Không có đăng nhập → không thể quản lý sự kiện. |
| PEM-03 | Must | Đây là chức năng chính của PEM. Không có thì sản phẩm không còn ý nghĩa. |
| PEM-04 | Must | Người dùng phải xem lại sự kiện đã tạo. Không có danh sách → không thể quản lý lịch. |
| PEM-05 | Should | Quan trọng nhưng không chặn luồng chính. Nếu thiếu vẫn có thể sử dụng bằng cách tạo mới.. |
| PEM-06 | Should | Cần để xoá dữ liệu cũ, nhưng nếu chưa có thì vẫn dùng được bằng cách bỏ qua. |
| PEM-07 | Could | Tính năng nâng cao, tăng trải nghiệm. Không ảnh hưởng khả năng sử dụng cơ bản của app. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Task Đăng ký: Khi user nhập đầy đủ thông tin → Click “Register” → Tài khoản được lưu vào CSDL

Task Đăng nhập: Khi user nhập đúng và đầy đủ thông tin tài khoản  → Click “Login” → Chuyển hướng vào Home

Task Thêm sự kiện: Khi user nhập đầy đủ thông tin sự kiên mới → Click “Add” → Hệ thống thêm sự kiện mới vào danh sách

Task Sửa sự kiện: Khi user Click “Edit” → Hiện modal thông tin sự kiện → Thay đổi thông tin và Click “Xác nhận” → Hệ thống lưu lại thay đổi

Task Xóa sự kiện: Khi user Click “Delete” → Hiện modal confirm → Chọn “Xác nhận” → Hệ thống xóa sự kiện trong danh sách

Task Tìm kiếm sự kiện: User nhập từ khóa vào ô input tìm kiếm → Hệ thống lọc tên sự kiện theo từ khóa và hiển thị

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01-Đăng ký thành công | Email hợp lệ, password hợp lệ | Nhập thông tin → Click “Register” | Tài khoản được lưu vào json-server, chuyển sang trang Login, hiển thị “Đăng ký thành công” |
| TC02-Đăng ký với email đã tồn tại | Email trùng | Nhập email trùng → Click “Register” | Hiển thị lỗi “Email đã tồn tại”, không tạo tài khoản mới |
| TC03-Đăng ký mật khẩu không khớp | Password khác Confirm password | Nhập password khác → Click “Register” | Báo lỗi “Mật khẩu không khớp” |
| TC04-Đăng nhập thành công | Email hợp lệ, password hợp lệ | Nhập thông tin → Click “Login” | Chuyển đến trang Home, lưu trạng thái user vào localStorage |
| TC05- Đăng nhập email không tồn tại | Email không có trong database | Nhập sai email → Click “Login” | Hiển thị “Tài khoản không tồn tại” |
| TC06-Đăng nhập sai mật khẩu | Email hợp lệ, password sai | Nhập email hợp lệ, password sai → Click “Login” | Hiển thị thông báo “Sai mật khẩu” |
| TC07-Thêm sự kiện thành công | Title, date, description hợp lệ | Mở modal → nhập thông tin → Add Event | Sự kiện được lưu vào json-server và hiển thị trong list |
| TC08-Thêm sự kiện thiếu title | Title rỗng | Bỏ trống Title | Hiển thị “Title không được để trống”, không gửi API |
| TC09-Hiển thị danh sách sự kiện | Database có sẵn dữ liệu | Truy cập trang Home | Danh sách hiển thị đúng số lượng sự kiện |
| TC10-Hiển thị khi không có sự kiện | Database rỗng | Truy cập trang Home | Hiển thị text “Trống” |
| TC11-Sửa sự kiện thành công | Title mới, date mới | Click Chỉnh sửa → Nhập thông tin mới → Save | json-server cập nhật thông tin, UI list hiển thị dữ liệu mới |
| TC12-Sửa nhưng bỏ trống title | Title rỗng | Bỏ trống Title | Hiển thị “Title không được để trống”, không gửi API |
| TC13-Xóa sự kiện thành công | ID sự kiện | Click Delete → Click “Đồng ý” | Sự kiện bị xóa khỏi json-server và biến mất khỏi UI |
| TC14-Hủy xóa sự kiện | ID sự kiện | Click Delete → Click “Hủy” | Không xóa sự kiện, UI giữ nguyên |
| TC15-Tìm kiếm có kết quả | Từ khóa “họp” | Nhập vào ô search | Chỉ hiển thị các sự kiện có chứa từ khóa |
| TC16-Tìm kiếm không có kết quả | Từ khóa không trùng | Nhập vào ô search | Hiển thị “Không tìm thấy sự kiện” |
| TC17-Tìm kiếm với danh sách lớn | 100 sự kiện | Nhập vào ô search | Kết quả lọc nhanh, UI không lag |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Không đăng ký được dù nhập đúng thông tin | High | 1. Kiểm tra API POST /users 2. Kiểm tra cấu trúc body gửi lên 3. Kiểm tra port json-server có chạy đúng 4. Bổ sung try/catch để xem lỗi chi tiết | Đăng ký hoạt động bình thường |
| B02 | Đăng nhập đúng nhưng không chuyển sang Home | High | 1. Kiểm tra điều kiện redirect sau login 2. Kiểm tra lưu localStorage có thành công không 3. Thêm navigate() sau khi login success | Login chuyển trang đúng |
| B03 | Modal thêm sự kiện không hiển thị | High | 1. Kiểm tra code toggle modal 2. Kiểm tra sự kiện onClick của nút Add Event 3. Fix lại CSS hoặc trạng thái modal nếu bị hidden. | Modal hiển thị bình thường |
| B04 | Sửa sự kiện nhưng dữ liệu không cập nhật | High | 1. Kiểm tra API PUT/PATCH gửi lên đúng ID 2. Kiểm tra binding dữ liệu trong form sửa 3. Gọi lại hàm render list sau khi cập nhật | Sửa sự kiện cập nhật đúng DB |
| B05 | Xóa sự kiện nhưng list không render lại | Medium | 1. Kiểm tra DELETE API hoạt động đúng 2. Sau khi xóa, gọi fetchList() 3. Cập nhật state để UI tự refresh. | UI cập nhật đúng sau khi xóa |
| B06 | Tìm kiếm không hoạt động. | Low. | 1. Kiểm tra sự kiện onInput/onKeyUp 2. Kiểm tra hàm filter có chạy không 3. Kiểm tra lowerCase/trim của từ khóa. | Tìm kiếm hiển thị đúng dữ liệu. |
| B07 | Validation không chạy khi title rỗng. | Low | 1. Thêm điều kiện if (!title) trong form 2. Disable nút Add nếu dữ liệu rỗng 3. Thêm thông báo lỗi rõ ràng. | Không cho lưu title rỗng |
| B08 | Danh sách sự kiện hiển thị trùng | Low | 1. Kiểm tra không gọi hàm render 2 lần 2. Thêm guard tránh duplicate 3. Xóa eventListener bị gắn trùng. | List hiển thị đúng, không bị lặp |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Sprint length: 10 ngày

Tổng Story Point của Sprint: 44

- Nhận xét và giải thích các lý do:

Đầu Sprint chậm 1–2 ngày do lỗi API json-server.

Từ giữa Sprint, tiến độ tăng nhanh nhờ hoàn thành liên tục các Story có Point lớn (8 SP).

Kết thúc Sprint: BurnDown về 0 đúng thời hạn, không trễ tiến độ.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log 1 | Hoàn thành UI đăng ký + validate | Tích hợp API đăng ký vào json-server | Lỗi 500 khi POST user |
| Log 2 | Fix API đăng ký, đăng ký thành công | Làm chức năng đăng nhập | Json-server trả dữ liệu chậm |
| Log 3 | Hoàn thành login + redirect | Xây modal thêm sự kiện |  |
| Log 4 | Xong modal thêm mới + lưu API | Hiển thị danh sách sự kiện | Lỗi render lặp dữ liệu 2 lần |
| Log 5 | Render list ổn định | Làm modal sửa sự kiện |  |
| Log 6 | Fix pre-fill + sửa sự kiện | Làm chức năng xóa sự kiện | Popup confirm không hiển thị |
| Log 7 | Xóa sự kiện hoạt động | Làm chức năng tìm kiếm | Tìm kiếm bị chậm với 50+ sự kiện |
| Log 8 | Tối ưu tìm kiếm và danh sách | Kiểm thử toàn bộ chức năng | Một số bug nhỏ UI chưa xử lý |
| Log 9 | Fix bug + test lại | Chuẩn bị bàn giao sprint |  |

5.3. Cập nhật Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-01 |  |  |  |  | PEM-01-T1: UI Due: Day1 |
|  |  | PEM-01-T2: Validate Due: Day1 |  |  |  |
|  |  |  | PEM-01-T3: POST Due: Day2 |  |  |
|  |  | PEM-01-T4 Due: Day1 |  |  |  |
|  |  | PEM-01-T5 Due: Day1 |  |  |  |
| PEM-02 |  |  |  | PEM-02-T1 Due: Day2 |  |
|  |  |  |  | PEM-02-T2 Due: Day2 |  |
|  |  |  |  | PEM-02-T3 Due: Day3 |  |
|  |  | PEM-02-T4 Due: Day2 |  |  |  |
|  |  | PEM-02-T5 Due: Day2 |  |  |  |
| PEM-03 |  | PEM-03-T1 Due: Day4 |  |  |  |
|  |  |  | PEM-03-T2 Due: Day4 |  |  |
|  |  |  | PEM-03-T3 Due: Day4 |  |  |
|  |  | PEM-03-T4 Due: Day4 |  |  |  |
|  |  | PEM-03-T5 Due: Day4 |  |  |  |
| PEM-04 |  |  |  |  | PEM-04-T1 Due: Day5 |
|  |  |  |  | PEM-04-T2 Due: Day5 |  |
|  |  |  | PEM-04-T3 Due: Day5 |  |  |
|  |  | PEM-04-T4 Due: Day5 |  |  |  |
|  |  | PEM-04-T5 Due: Day5 |  |  |  |
| PEM-05 |  |  |  |  | PEM-05-T1 Due: Day6 |
|  |  |  |  |  | PEM-05-T2 Due: Day7 |
|  |  |  |  |  | PEM-05-T2 Due: Day7 |
|  |  |  |  | PEM-05-T2 Due: Day7 |  |
|  |  |  |  | PEM-05-T2 Due: Day7 |  |
| PEM-06 |  |  |  |  | PEM-05-T2 Due: Day8 |
|  |  |  |  |  | PEM-05-T2 Due: Day8 |
|  |  |  |  | PEM-06-T3 Due: Day8 |  |
|  |  |  |  |  | PEM-06-T4 Due: Day8 |
|  |  |  |  |  | PEM-06-T5 Due: Day8 |
| PEM-07 |  |  |  |  | PEM-07-T1 Due: Day9 |
|  |  |  |  |  | PEM-07-T2 Due: Day10 |
|  |  |  |  |  | PEM-07-T3 Due: Day10 |
|  |  |  |  |  | PEM-07-T4 Due: Day10 |
|  |  |  |  |  | PEM-07-T5 Due: Day10 |

Nhận xét và lý do thay đổi:

Các task trong trạng thái In Progress là các task đang được dev, tester thực hiện

Các task trong trạng thái Pending là các task bị blocker, phải dừng lại tạm thời. Các nguyên nhân chính: Lỗi API json-server, task phụ thuộc, chưa có dữ liệu test, chưa fixx được bug.

Các task trong trạng thá Review là các task đã hoàn thiện chức năng đang được tester kiểm tra

Các task trong trạng thái Done là các task đã hoàn thành 100%

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-01 – Đăng ký: Hoàn thành UI, validate, lưu tài khoản vào json-server, thông báo lỗi & thành công đầy đủ. PEM-02 – Đăng nhập: Hoàn thiện kiểm tra tài khoản, xử lý điều hướng, lưu trạng thái đăng nhập. PEM-03 – Thêm sự kiện: Xây dựng modal thêm mới, validate dữ liệu và lưu vào json-server. PEM-04 – Xem danh sách sự kiện: Lấy dữ liệu qua API, hiển thị danh sách, xử lý trạng thái rỗng. PEM-05 – Chỉnh sửa sự kiện: Modal sửa, pre-fill dữ liệu, validate khi sửa, cập nhật thành công vào json-server. PEM-06 – Xóa sự kiện: Modal confirm, DELETE API, render lại list sau khi xóa. PEM-07 – Tìm kiếm sự kiện: Tìm kiếm real-time, lọc theo keyword, xử lý trường hợp không có kết quả. |  | Tối ưu danh sách khi tìm kiếm dữ liệu lớn Cải thiện UI modal và tăng khả năng tái sử dụng component Tối ưu hiệu năng render list | Đầu Sprint chậm 1–2 ngày do lỗi API json-server. Từ giữa Sprint, tiến độ tăng nhanh nhờ hoàn thành liên tục các Story có Point lớn (8 SP). Kết thúc Sprint: BurnDown về 0 đúng thời hạn, không trễ tiến độ. |

6.2 Cập nhật Product Backlog

Sau khi thử nghiệm thực tế, nhóm ghi nhận một số đề xuất cải tiến để đưa vào Backlog cho các Sprint sau:

- PB-08: Tối ưu hiệu năng hiển thị danh sách cho dữ liệu lớn

- PB-09: Thêm phân trang (pagination)

- PB-10: Thêm bộ lọc theo ngày

- PB-11: Thêm giao diện thống kê sự kiện

- PB-12: Chuẩn hóa UI/UX modal và theme màu chung

- PB-13: Xử lý lỗi API tốt hơn (Global Error Handling)

6.3. Cập nhật User Storie

Trong quá trình Sprint Review, PO và nhóm phát hiện một số User Story cần được mô tả chi tiết hơn:

| PEM-03: | Thêm yêu cầu về validation mô tả (description length) |
| --- | --- |
| PEM-05: | Cập nhật tiêu chí “giữ nguyên dữ liệu cũ nếu người dùng hủy” |
| PEM-07: | Tối ưu từ khóa tìm kiếm, loại bỏ dấu tiếng Việt |

6.4. Cập nhật Acceptance Criteria

PEM-03 – Thêm sự kiện

- AC-01: Title không được để trống

- AC-02: Date phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại

- AC-03: Description tối thiểu 10 ký tự

- AC-04: Dữ liệu được lưu vào json-server

- AC-05: Hiển thị trong danh sách ngay sau khi thêm

PEM-07 – Tìm kiếm sự kiện

- AC-01: Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường

- AC-02: Loại bỏ dấu tiếng Việt trong quá trình tìm kiếm

- AC-03: Khi không có kết quả → hiển thị thông báo rõ ràng

- AC-04: Tìm kiếm dưới 200ms với < 100 sự kiện

6.5. Cập nhật Definition of Done

- Tất cả chức năng phải được kiểm thử với dữ liệu mẫu ≥ 30 bản ghi (hiệu năng).

- Kiểm tra UI trên ít nhất 2 trình duyệt (Chrome, Edge).

- Code phải được review bởi ít nhất 1 Dev trước khi gửi QA.

- Không còn lỗi “Medium/High” trước khi chuyển sang Review.

- Giao diện phải đồng nhất với guideline UI của dự án.

- Tất cả API phải có xử lý lỗi (error handling).

- Đạt 100% Acceptance Criteria của User Story.

- Tự động checklist trước khi báo hoàn thành.

6.6. Kiểm thử và báo cáo bug

## 1. Kế hoạch kiểm thử (Test Strategy)

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing)
- Kiểm thử giao diện (UI Testing)
- Kiểm thử API với json-server (Mock Backend)
- Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)
- Kiểm thử hiệu năng đơn giản (Performance Check)

## 2. Kết quả kiểm thử

• Tổng số Test Case: 16
• Passed: 14
• Failed: 2
• Bug phát hiện và xử lý: 8
• Không có bug High Severity tồn đọng
• Tất cả US đạt DoD

## 3. Báo cáo Bug

| Bug ID | Mô tả lỗi | Ảnh hưởng | Severity | Nguyên nhân | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Không đăng ký được | Không tạo tài khoản | High | Lỗi API POST | Đã fix |
| B02 | Login không redirect | Không vào được hệ thống | High | Thiếu điều hướng | Đã fix |
| B03 | Modal thêm không hiển thị | Không thêm sự kiện | Medium | CSS ẩn modal | Đã fix |
| B04 | Sửa event không cập nhật | Sai dữ liệu | High | PUT sai ID | Đã fix |
| B05 | Xóa không render lại | UI sai | Medium | Thiếu gọi render | Đã fix |
| B06 | Search không lọc | Không tìm được | Low | Thiếu lowercase | Đã fix |
| B07 | Cho lưu title rỗng | Dữ liệu không hợp lệ | Medium | Thiếu validate | Đã fix |
| B08 | Danh sách bị lặp | UI rối | Low | Render trùng | Đã fix |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành toàn bộ 7 User Story đúng tiến độ Sprint. Các chức năng chính (Đăng ký – Đăng nhập – CRUD sự kiện – Tìm kiếm) hoạt động ổn định, demo tốt. Team phối hợp hiệu quả: Dev – Tester trao đổi nhanh, hỗ trợ xử lý bug ngay trong ngày. Burndown chart tiến về 0 đúng ngày cuối Sprint, không có backlog tồn đọng. | json-server đôi lúc phản hồi chậm, gây tốn thời gian debug trong 2 ngày đầu Sprint. UI modal bị lỗi CSS nhiều lần giữa Dev → phải sửa qua lại mất thời gian. Một số task bị phụ thuộc lẫn nhau khiến Dev bị chậm Một vài lỗi hiển thị nhỏ lặp lại do render nhiều lần. | Sprint đầu nên mất khá nhiều thời gian khởi động, chưa tối ưu năng suất ngày đầu. Một số gây khó khăn ảnh hưởng đến tinh thần của các thành viên |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

Thiết lập checklist giao task: Dev hoàn thành phải gửi kèm mô tả API liên quan giúp tester không vướng mắc khi test

Định nghĩa bộ dữ liệu mẫu (50–100 record) để test tìm kiếm & render list.

Thiết lập quy tắc kiểm tra tốc độ hiển thị sau khi CRUD.

Ưu tiên các task liên quan API trước để Tester test UI sau.

Dev review chéo trước khi gửi Tester.

7.3 Bài học kinh nghiệm

Cần khởi động Sprint tốt hơn để tránh chậm tiến độ ban đầu

Làm rõ yêu cầu & phân rã task kỹ hơn

Giao tiếp nhanh và liên tục giúp giảm bug

Tập trung vào tính ổn định trước khi thêm tính năng nâng cao